MAPLY SERVICES

Etapas del Proyecto

Ciclo de vida de Maply Services, abril a noviembre de 2026

Prácticas Profesionalizantes — 6° 2° — Grupo 6

Integrantes: Felipe Leonardo Kuo Lee · Brunella Figallo · Lucca Leonel Martinez Carvutto

Octubre 2026

# Índice

# 1. Metodología

El proyecto se gestionó con Scrum: sprints de duración fija, Product Backlog en Jira, estimación con Planning Poker, seguimiento con Burndown Chart y métricas en AgileBox. Cada etapa del proyecto se cubrió con una o más épicas de Jira.

# 2. Equipo

El proyecto comenzó con cinco integrantes. En septiembre de 2026 Valentina Palacios y Juan Pablo Llanos dejaron el proyecto; sus tareas finalizadas quedan registradas en Jira y las pendientes se redistribuyeron entre los tres integrantes que continúan.

| Integrante | Participación | Rol principal |
| --- | --- | --- |
| Felipe Leonardo Kuo Lee | Todo el proyecto | Backend, base de datos y documentación técnica |
| Brunella Figallo | Todo el proyecto | Frontend, integración y gestión en Jira |
| Lucca Leonel Martinez Carvutto | Todo el proyecto | Investigación, diagramas y pruebas |
| Valentina Palacios | Abril – septiembre 2026 | Documentación inicial y frontend (primera versión) |
| Juan Pablo Llanos | Abril – septiembre 2026 | Documentación y apoyo en sprints |

Completar o corregir los roles según lo que efectivamente hizo cada integrante.

# 3. Etapas

## Etapa 1 — Inicio y análisis (abril 2026)

Sprint 0 (01/04 – 16/04). Épica "Documentación Inicial". Se definió la problemática, la solución, el análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, la elección de lenguajes y entornos, la encuesta y la entrevista, y la asignación de roles.

- Entregables: Descripción de la problemática y solución, Estado del arte, Análisis de requerimientos, Propuesta funcional, Encuesta, Entrevista.

## Etapa 2 — Planificación y diseño (abril – mayo 2026)

Sprints 1 y 2 (24/04 – 22/05). Diagramas de Gantt y camino crítico (CPM), DER y script SQL, casos de uso, DFD, diagrama de secuencia y de clases, FODA, MVP, prototipado rápido, logo y presupuesto.

- Entregables: Gantt, CPM, DER, SQL, diagramas UML, MVP, bocetos, FODA, Informe Final de la etapa.

## Etapa 3 — Investigación tecnológica y entorno (junio 2026)

Sprint 3 (05/06 – 18/06). Épicas "Cierre de deuda técnica" e "Investigación, configuración del entorno y arquitectura base". Comparación de frameworks de frontend y backend, investigación de APIs de mapas, configuración de Jira y del repositorio con ramas, Planning Poker.

## Etapa 4 — Desarrollo del núcleo (junio – agosto 2026)

Sprints 4, 5 y 6 (20/06 – 13/08). Módulo de autenticación y roles, gestión de establecimientos y geolocalización, reportes colaborativos en tiempo real, conexión del frontend con la API, variables de entorno seguras.

## Etapa 5 — Ampliación y actualización (agosto – octubre 2026)

Sprint 7 (28/08 – 10/09) y Sprint 8 (24/09 – 09/10). Rediseño del frontend, integración del mapa, internacionalización (español/inglés), sistema de reputación (karma), configuración de usuario, términos y condiciones, actualización de diagramas y documentación, documentación técnica del backend.

## Etapa 6 — Cierre, pruebas y despliegue (octubre 2026)

Sprint final (27/10 – 31/10). Calidad y pruebas, seguridad, despliegue, documentación de la API en Swagger, manual de usuario y de deploy, feedback técnico del cliente y cierre de todas las épicas.

## Etapa 7 — Presentación y defensa (noviembre 2026)

Presentación en el SUM (02/11 – 06/11) y defensa grupal e individual del producto (16/11 – 20/11).

# 4. Cronograma resumido

| Etapa | Sprint(s) | Fechas | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio y análisis | Sprint 0 | 01/04 – 16/04 | Documentación inicial |
| 2. Planificación y diseño | Sprints 1–2 | 24/04 – 22/05 | Diagramas, DER, MVP |
| 3. Investigación y entorno | Sprint 3 | 05/06 – 18/06 | Arquitectura definida |
| 4. Desarrollo del núcleo | Sprints 4–6 | 20/06 – 13/08 | Login, mapa y reportes funcionando |
| 5. Ampliación | Sprints 7–8 | 28/08 – 09/10 | App completa en dos idiomas |
| 6. Cierre y deploy | Sprint final | 27/10 – 31/10 | Entrega del proyecto completo |
| 7. Presentación y defensa | — | 02/11 – 20/11 | Presentación y defensa |

# 5. Métricas del proyecto

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Tareas y subtareas del Product Backlog | 347 |
| Épicas | 27 |
| Sprints | 10 (Sprint 0 al sprint final) |
| Seguimiento | Burndown Chart semanal (BurnDownChart - Maply Services.xlsx) |